## Slide 1: Социальный проект «Школа – забота общая»
Руководитель проекта: Четырева Е.А. Учитель, 1 категории Разработчики: Видякина Алена, 5 класс
Зайкова Анна, 5 класс

## Slide 2: Здание Бродовской средней школы № 19 было построено в 1991 году. Проблема благоустройства школьной территории стала актуальной с первых лет ее существования. Территория школы – 2000 кв.м. По мере развития школы эта проблема остаётся актуальной для нас и в настоящее время, что способствует воспитанию у детей этического вкуса, формирования чувства ответственности за свою школу и желании изменить облик школы еще к лучшему. Школьный двор - это эффективное средство формирования экологической культуры обучающихся, становления их нового гражданского сознания.
…Прекрасный ландшафт имеет
такое огромное воспитательное влияние
на развитие молодой души, с которым
трудно соперничать влиянию педагога.
К. Д. Ушинский

## Slide 3: Цель проекта: «Организация и проведение мероприятий по благоустройству территории школы»
Задачи:
активизировать и согласовать усилия участников образовательного процесса для изменения ландшафта школьной территории;
создать алгоритм деятельности коллектива по организации работ, направленных на облагораживание пришкольной территории;
воспитывать у обучающихся уважение к созидательной деятельности человека и негативное отношение к разрушительной деятельности по отношению к природе.
воспитание у учащихся трудолюбия, любви к своей школе.
создание эстетически и экологически привлекательного ландшафта пришкольной территории.
привлечь внимание обучающихся к решению актуальных проблем школы;
провести социологический опрос среди обучающихся, работников школы, родителей по выявлению предложений благоустройства школьного двора;
разработать и осуществить план озеленения и благоустройства территории школьного двора;
развивать творческий интерес к практической деятельности в области ландшафтного дизайна;
привить навыки экологического поведения, воспитания любви к природе.

## Slide 4: Этапы проекта
1этап
Подготовительный
Мотивация, целеполагание, построение ориентировочной схемы деятельности
Январь-март 2016г.
2 этап
Основной
Реализация проекта
Апрель-сентябрь 2016г.
3 этап
Аналитический
Анализ результатов работы,
выбор дальнейшего
направления деятельности
Октябрь 2016г.

## Slide 5: Сбор информации
Анализ нормативно-правовой базы
(Конституции Российской Федерации, Конвенции о правах ребенка, закону Российской Федерации № 2124-1 от 27.12.1991 «О средствах массовой информации»)
анкетирование
Интервью
Анализ СМИ («Пригородная газета»)
Интернет (фотографии, информация о цветах)

## Slide 6: Директору МБОУ СОШ № 19 Четыревой Е.А. от инициативной группы
Обращение.
Мы, члены инициативной группы МБОУ СОШ № 19, работая над проектом «Школа – забота общая» обращаемся к Вам с просьбой об оказании помощи в реализации данного проекта.
26.01.2018 г.
Инициативная группа

## Slide 7: Конституция Российской Федерации, Конвенция о правах ребенка, закон Российской Федерации № 2124-1 от 27.12.1991 «О средствах массовой информации»
Мы имеем право:
- свободно выражать свои взгляды по интересующим нас вопросам;
- искать, получать и передавать информацию и идеи любого рода и из различных источников, особенно такие информацию и материалы, которые направлены на содействие социальному, духовному и моральному благополучию, а также здоровому физическому и психическому развитию не только детей, но и местных жителей;
- на свободу ассоциации и свободу мирных собраний (т. е. создавать инициативные группы и реализовывать социальные проекты);
- на отдых и досуг, участвовать в играх и развлекательных мероприятиях;
- на обращения в государственные органы и органы местного самоуправления;
- на участие в опросе граждан.

## Slide 8: Территория школы – эстетическое удовольствие
«Цветочные клумбы» (регулярная клумба)
Регулярная клумба

## Slide 9: Нерегулярная клумба

## Slide 10: Приподнятая клумба

## Slide 11: Балконные ящики

## Slide 12: Цветочные бордюры, альпийские горки

## Slide 13: Технологическая карта строительства альпийской горки
№ | Название операции | технология выполнения | сроки
1 | Заказ строительного и посадочного материала | составление списка необходимых материалов и семян | март-апрель
2 | закупка строительного и посадочного материала | подвоз и хранение необходимых материалов | апрель-май
3 | подготовка территории к строительству и озеленению | проведение субботника | май
4 | Завоз песка, плитняка, ракушек на территорию | строительство альпийской горки, пруда. | июнь

## Slide 14: Вертикальное озеленение

## Slide 15: Зона древесно-кустарниковых посадок

## Slide 16: Райский уголок

## Slide 17: Площадка для проведения линеек и торжественных мероприятий

## Slide 18: Мероприятия по реализации проекта Подготовительный этап
1 | Проведение анализа состояния школьной территории | Февраль-март 2018. | Заведующий хозяйством
2 | Создание инициативной группы по благоустройству пришкольной территории | Январь 2018 г. | Директор
3 | Постройка фигуры | Январь-май 2018г. | Обучающиеся
4 | Педагогический совет «Экологическая пропаганда, воспитание, образование» | Март 2018 г. | Администрация школы
5 | Разработка коллективного проекта благоустройства пришкольной территории | Март 2018 г. | Актив школы

## Slide 19: Мероприятия по реализации проекта Основной этап
 | Приобретение семян и выращивание рассады | Март-апрель 2018г. | Обучающиеся, родители и учителями
1 | Акция «Чистый двор» по благоустройству школьной территории | Апрель, май 2018 г. | Весь коллектив школы
2 | Обработка почвы и обрамление клумб | Май 2016 г. | Трудовой отряд, актив
3 | Высадка рассады цветочных культур | Май–июнь 2018 г. | Трудовой отряд, актив, учителя
4 | Высадка культур для вертикального озеленения по фасаду школы | Май-июнь 2018 г. | Трудовой отряд, актив, учителя
5 | Установка цветочных ящиков на карнизах окон, высадка в них цветочной рассады | Май-июнь 2018 г. | Соц. педагог, зам. директора по АХЧ
6 | Установка вазонов с цветочной рассадой на пришкольной территории | Июнь 2018 г. | Трудовой отряд, актив, учителя , заведующий хозяйством
7 | Привлечение школьного сообщества к реализации проекта: - выход на конференцию; - знакомство с проектом на собрании; - агитация | Январь-май 2018 г. | Трудовой отряд, актив, учителя, администрация школы
8 | Создание малой архитектурной формы «Лесовичок» и установка фигуры рядом с естественным пнями, располагающимися на участке. Использование пней как естественных клумб | Май-июнь 2018 г. | Актив
9 | Участие в муниципальном конкурсе «Лучший пришкольный участок» | Июль-сентябрь 2018 г. | Актив
 | Третий этап – июнь –август: *уход за посадками на пришкольном участке: полив, прополка; *опытническая работа; *систематическая уборка урожая и его реализация. |  | 

## Slide 20
1 | Сбор семян; осенняя обработка почвы; осенние посадки луковичных | Сентябрь 2018г. | Трудовой отряд, актив, учителя
2 | Анализ проделанной работы, определение перспектив | Октябрь 2018г. | Трудовой отряд, актив, учителя
3 | Выставка осенних букетов ко Дню Учителя | Октябрь 2018 г. | Трудовой отряд, актив, учителя
Мероприятия по реализации проекта Аналитический этап

## Slide 21: Смета расходов
Семена - самосбор
Удобрения – настой коровяка
Вазоны – изготовить своими силами
Балконные ящики
Шланг для полива – 1500,0 руб
Лейка – 3 шт. – 900,0 руб.
Данный проект не требует больших вложений

## Slide 22: Предполагаемые результаты, их социальная значимость
Организация социально – значимой общественной деятельности школьников. Озеленение территории школы и создание эстетически привлекательного пришкольного участка
Комплексный подход к воспитанию гражданственности, патриотизма, экологической культуры, трудовому воспитанию
Обобщение знаний о декоративном оформлении и благоустройстве школьной территории
Создание условий для возможной организации процесса совместного времяпровождения, способствующего духовному сближению детей и взрослых, рождению общих интересов и увлечений
Приобщение к здоровому образу жизни как важной составляющей экологической культуры
Создание гуманистической развивающей среды жизнедеятельности обучающихся, представление им дополнительных возможностей для саморазвития, самоутверждения, самовыражения
Создание места отдыха и общения для школьников в свободное от уроков время
Улучшение эстетического вида школьного двора, создание благоприятной экологической обстановки
Повышение конкурентоспособности школы путем создания имиджа красивого уютного дома, красота которого создается инициативой и трудом детей и педагогов. Участие в муниципальном конкурсе «Лучший школьный двор»

## Slide 23
Если бы каждый человек на клочке земли своей сделал все, что он может, как прекрасна была бы Земля наша!

## Slide 24: Спасибо за внимание!
Приглашаем всех принять участие в благоустройстве школьной территории!